ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓

......................................................................................

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐    มาตร  ๒๘๗  วรรค  ๓

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐   มาตรา  ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255๓ มา เพื่อให้ประชาชนได้มี่ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

“ การคมนาคมทั่วถึง  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ข.พันธกิจ

- ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ

ทันสมัย  และทั่วถึง

- ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพของคนและ

ชุมชนให้เข็มแข็งพึงพาตนเองได้

- สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ เพื่อการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี

- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมความร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆใน

การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

- บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

-๒-

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมในท้องถิ่น

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิก ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

๑.๒  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค

- ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทั้งตำบล

- ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประให้ครอบคลุมทั้งตำบล

- ซ่อมแซมและบำรุงสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัยพร้อมบริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

๑.๓  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

- ก่อสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อ

การเกษตรกรรม

-พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าหมู่บ้าน/ตำบล กลุ่มอาชีพ และ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ปัญหา

ความยากจน

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและตลาดการเกษตร

- ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ

- จัดให้มีตลาดกลางเพื่อพัฒนาศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ผลิตผลจากการเกษตรในตำบล

๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑  แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

-  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ

-  สนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวิต

-  ประสานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านกีฬา

-  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

-  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน

-  จัดให้มีสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอ

-  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้พอเพียง

-๓-

๓.๒  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข

-  รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

-  ส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการและคนชรา

-  ส่งเสริมและดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชน

-  รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๓.๔ แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

- จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน ความสงบเรียบร้อยภายในตำบล

-  จัดให้มีความรักษาความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของ  ประชาชน

-  จัดให้มีการควบคุม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาองค์กร  การเมืองและการบริหาร

๔.๑  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานโดย

ยึดหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๔.๒  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

- พัฒนาโครงสร้างองค์กร สถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือ

เครื่องใช้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

๔.๓  การจัดเก็บรายได้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๔.๔  ประสิทธิภาพในการบริหาร โปรงใส่ ตรวจสอบได

- ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบได้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  การบริหารทรัพยากรป่าไม้

-  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล

๕.๒  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

-  สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในการรักษาและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-๔-

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๑๕๕๕)

ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวนรวม  ๑๒๙  โครงการ งบประมาณ ๕๔,๐๙๗,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4.ด้านพัฒนาองค์กรและการบริหาร 5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๔ ๑๘ ๓๗ ๒๔ ๖ | ๔๔,๙๐๓,๐๐๐ ๘๗๕,๐๐๐ ๕,๗๙๔,๐๐๐ ๒,๓๘๕,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑๒๙ | ๕๔,๐๙๗,๐๐๐ |

-๕-

แผนภูมิ     แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

โครงการในแผนพัฒนาสามปี ๔๔ ๓๗ ๑๘ ๒๔ ๖ ๕๐ ๔๕ ๔๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร ๒๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕ ๑๐ ๕ ๐

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ๔๔,๙๐๓,๐๐๐ ๕,๗๙๔,๐๐๐ ๘๗๕,๐๐๐ ๒,๓๘๕,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๖-

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  ๓๔ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๗,๗๒๕,๐๐๐บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทศาสตร์ | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4.ด้านการพัฒนาองค์กรการเมืองและการบริหาร | ๑๒ ๒ ๑๓ ๗ | ๔,๐๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒,๔๗๑,๐๐๐ ๑,๑๐๔,๐๐๐ |
|  | ๓๔ | ๗,๗๒๕,๐๐๐ |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  มีด้งนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำนันกวี- บ้านหย่อม หมู่ที่ ๗ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๘๘๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง๔ ม.ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. |
|  |  | ก่อสร้างถนนคสล. ซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๕ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๖๖๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเกียบ – สวนหมาก หมู่ที่ ๘ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๖๖๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๑๕ ม. |
|  |  | ปรับปรุงผิวจราจรสาย ป่าพ้อ-ทุ่งป้าแป้น หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๘๗,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง๔ม.ยาวไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ |

-๗-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายหนองกก-บ้านคลองเกียบ หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๗๓,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย วัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ ๒,๓,๔ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๔๙,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย วัดขุนโขลง หมู่ที่ ๓ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๕๙,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม.ยาว ๕๗๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย บ้านคลายหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๓ ต.โมคลาน | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๘๘,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ม. ยาว ๓๑๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายซอย ๒ ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๘๘,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ม.ยาว ๑,๐๔๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายซอย ๓ ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๙๙,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว๑,๐๘๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | ปรับปรังถนนสาย ยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๑๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ |
|  |  | บุกเบิกถนนสาย วังอ้ายหมู หมู่ที่ ๔ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๗๗,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาอย่าง สะดวกรวดเร็ว | ถนนหินคลุกกว้าง ๔ม. ยาว ๓๐๐ ม. พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดกว้าง๔ ม.ยาว ๑๒ ม. |

-๘-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโคตำบลหัวตะพาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ | เป็นแหล่งเรียนรู้ เหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร |
|  |  | ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านบริการชุมชนตำบล หัวตะพาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๒๐,๐๐๐ | ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ | ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น |
|  | 3.ด้านการ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๕,๐๐๐ | 1)อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดงานประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน |
|  |  | อุดหนุนประเพณีงานเดือนสิบ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | 1)อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ให้การสนับสนุนประเพณีงานเดือนสิบให้กับ อ.ท่าศาลา |
|  |  | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๔๓๐,๐๐๐ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ | โรงเรียนบ้านทุ่งชน หมู่ที่ ๖ |
|  |  | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๓๑๘,๓๐๐ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมตามหลักโภชนาการ | โรงเรียนบ้านทุ่งชน หมู่ที่ ๖ |
|  |  | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน | เงินอุดหนุน แบบมีวัตถุประสงค์ | ๙๗,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ | จัดซื่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน หมู่ที่ ๗ |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | ผู้สูงอายุ คนพิการและ ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุ คนพิการและ ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน222 คน |

-๙-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โครงการด้านพัฒนาสาธารณะมูลฐาน | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๙๐,๐๐๐ | สาธารณะสุขมูลฐานได้รับการพัฒนา | อุดหนุนงบประมาณ ให้ อสม.แต่ละหมู่บ้าน |
|  |  | อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๓,๐๐๐ | เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน | เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น |
|  |  | โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ส่งเสริมสุขภาพทางดวงตาให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดีขึ้น |
|  |  | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๖,๐๐๐ | ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น |
|  |  | อุดหนุนการฝึกอบรมยุทธวิธีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๖๐,๐๐๐ | จัดตั้งกลุ่มอาสาพัฒนาของตำบล | เกิดความสามัคคี และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน |
|  |  | โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเวชภัณฑ์ยาประจำบ้านใช้ยามจำเป็น | ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ในเบื้องต้น |
|  |  | อุดหนุนประเพณีใส่ข้าวโบสถ์ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | 1)อนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรม 2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว | สืบสาบประเพณีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว |
|  |  | อุดหนุนประเพณีให้ทานไฟ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | 1)อนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรม 2)ส่งเสริมการท่องเที่ยว | สืบสาบประเพณีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว |

-๑๐-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | รายได้จัดเก็บเอง | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อให้มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม | อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าศาลาดำเนินการ |
|  |  | จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ สำนักงาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๖๖๑,๐๐๐ | เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | วัสดุอุปกรณ์และเครื่อง ใช้สำนักงานมีอย่าง เพียงพอ |
|  |  | จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๖๓,๐๐๐ | เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | ครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการมีอย่างเพียงพอ(เช่น ตู้เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น) |
|  |  | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์( | รายได้จัดเก็บเอง | ๓๕,๐๐๐ | เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ |
|  |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หัวตะพาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานมีความเรียบร้อยสวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดกว้าง ๒๕ ม.ยาว ๔๗ ม.ตามแบบที่อบต.กำหนด |
|  |  | ปรับปรุงสำนักงาน อบต.หัวตะพาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อให้สำนักงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม | ปรับปรุงสำนักงานตามแบบที่กำหนด |
|  |  | ก่อสร้างตู้เก็บเอกสาร | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๒๕.๐๐๐ | เพื่อให้มีที่เก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย | ที่เก็บเอกสารขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๘ ม. สูง ๒.๘๐ ม.ตามแบบที่ อบต.กำหนด |

-๑๑-

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ๔,๐๓๐,๐๐๐ ๒,๔๗๑,๐๐๐ ๑,๑๐๔,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหาร

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน ๕,๙๒๑,๔๘๑ บาท

มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน29 โครงการ จำนวนเงิน ๕,๙๒๑,๔๘๑ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 4.การพัฒนาองค์กรและการบริหาร | ๙ ๑ ๑๒ ๗ | ๓,๐๑๗,๖๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๗๗๔,๘๑๖ ๑,๐๒๙,๐๗๕ | ๙ ๑ ๑๒ ๗ | ๓,๐๑๗,๖๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๗๗๔,๘๑๖ ๑,๐๒๙,๐๗๕ |
| รวม | ๒๙ | ๕,๙๒๑,๔๘๑ | ๒๙ | ๕,๙๒๑,๔๘๑ |

-๑๒-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญามีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.โครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำนันกวี- บ้านหย่อม หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๘๘๐,๐๐๐ | ๘๗๕,๐๐๐ | ๑๖/๕๓ | ๑๙ มี.ค.๕๓ | ๔๕ วัน |
|  |  | ก่อสร้างถนนคสล. ซอยศรีสกุล หมู่ที่ ๕ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๖๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเกียบ – สวนหมาก หมู่ที่ ๘ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๖๖๐,๐๐๐ | ๖๕๙,๐๐๐ | ๔/๕๓ | ๑๙ พ.ย.๕๒ | ๔๕วัน |
|  |  | ปรับปรุงผิวจราจรสาย ป่าพ้อ-ทุ่งป้าแป้น หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๘๗,๐๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๒๕/๕๓ | ๑๑ มิ.ย.๕๓ | ๓๐วัน |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายหนองกก-บ้านคลองเกียบ หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๗๓,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย วัดกลาง-คลองขุด หมู่ที่ ๒,๓,๔ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๔๙,๐๐๐ | ๒๔๘,๐๐๐ | ๒๖/๕๓ | ๑๑ มิ.ย. ๕๓ | ๓๐วัน |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย วัดขุนโขลง หมู่ที่ ๓ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๕๙,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  |  | ปรับปรุงถนนสาย บ้านคลายหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๓ ต.โมคลาน | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๘๘,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๒๘/๕๓ | ๑๑ มิ.ย. ๕3 | ๑๕วัน |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายซอย ๒ ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๘๘,๐๐๐ | 2๘๖,๖๐๐ | ๙/๕๓ | ๑๑ ม.ค. ๕๓ | ๓๐วัน |
|  |  | ปรับปรุงถนนสายซอย ๓ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๙๙,๐๐๐ | 2๙๔.๐๐๐ | ๘/๕๓ | ๑๑ ม.ค. ๕๓ | ๓๐วัน |
|  |  | ปรับปรังถนนสาย ยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๒๗/๕๓ | ๑๑ มิ.ย.๕๓ | ๓๐วัน |
|  |  | บุกเบิกถนนสาย วังอ้ายหมู หมู่ที่ ๔ | เงินอุดหนุน ทั่วไป | ๒๗๗,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๓/๕๓ | ๒๗ พ.ค.๕๓ | ๔๕วัน |

-๑๓-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญ/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ | ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโคตำบลหัวตะพาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ธ.ค.๕๒ |  |
|  |  | ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านบริการชุมชนตำบลหัวตะพาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  | 3.ด้านการ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ บ้านดอนยาง |  | - |
|  |  | อุดหนุนประเพณีงานเดือนสิบ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | อ.ท่าศาลา | ต.ค.๕๒ | ๑วัน |
|  |  | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓๔๖,๐๐๖ ๙๒,๗๒๗ | ร.ร.บ้านทุ่งชน | ๒๑ต.ค. ๕๒ |  |
|  |  | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๓๑๘,๓๐๐ | 2๙๑,๑๔๗.๓๐ |  | ๒ มี.ค.๕๒ | ๒๖๐วัน |
|  |  | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชน | เงินอุดหนุน แบบมีวัตถุประสงค์ | ๙๗,๐๐๐ | ๔๔,๑๖๗.๔๐ ๔๔,๙๖๘ | ๑/๕๓ ๑๘/๕๓ | ๒๖ต.ค.๕๒ ๔ พ.ค.๕๓ |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | ๖๒๒,๐๐๐ | - | - | - |

-๑๔-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โครงการด้านพัฒนาสาธารณะมูลฐาน | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | อสม. หมู่บ้าน |  | ๑วัน |
|  |  | อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๓๓,๐๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ร.ร.บ้าน ทุ่งชน |  | ๑วัน |
|  |  | โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  |  | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | - | - |
|  |  | อุดหนุนการฝึกอบรมยุทธวิธีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ปกครอง อ.ทาศาลา | มี.ค.๕๓ | ๑วัน |
|  |  | โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
|  |  | อุดหนุนประเพณีใส่ข้าวโบสถ์ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๐๐ | - | ม.ค.๕๓ | ๑วัน |
|  |  | อุดหนุนประเพณีให้ทานไฟ | รายได้จัดเก็บเอง | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๐๐ | - | ธ.ค.๕๒ | ๑วัน |

-๑๕-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | รายได้จัดเก็บเอง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.ท่าศาลา | ๒๔ธ.ค.๕๒ | 1วัน |
|  |  | จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ สำนักงาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๖๖๑,๐๐๐ | ๖๑๓,๖๘๕ | 7๓/๕๓ | ๒๗ก.ย.๕๓ | ๕วัน |
|  |  | จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำสำนักงาน | รายได้จัดเก็บเอง | ๖๓,๐๐๐ | ๔๖,๔๙๐ | - | ๒๘เม.ย๕๓ | ๕วัน |
|  |  | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | รายได้จัดเก็บเอง | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๙๐๐ | ร้านพรหมคีรี พานิช ๒๙/๕๓ | ๒๘มิ.ย.๕๓ | ๕วัน |
|  |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หัวตะพาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๒๓/๕๓ | ๕ ก.พ.๕๓ | ๑๕วัน |
|  |  | ปรับปรุงสำนักงาน อบต.หัวตะพาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๑๐/๕๓ | ๕ ก.พ.๕๓ | ๑๕วัน |
|  |  | ก่อสร้างตู้เก็บเอกสาร | เงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๒๕.๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๓/๕๓ | ๓มี.ค.๕๓ | ๓๐วัน |

-๑๖-

ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553

(นางมนต์ฤดี  ศรีวิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน